Załącznik Nr.1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr. 969/XLI/2005

z dnia 22.09.2005r.

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Zmiana planu 2005 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2005 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2005 roku | Limit środków na 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Budowa ul.Zielonej - odcinek od ul.Chyliczkowskiej do ul.Przesmyckiego o długości 571,0 m 2005 r. projekt | 2005-2006 | 930.000,- | - | 50.000,- | 32.500,- | - | 17.500,- | 912.500,- |
| 2 | 801 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie ul. Świętojańska. - .Boisko wielofunkcyjne - sztuczna trawa | 2004-2006 | 515.000,- | 22.000,- | 250.000,- w tym: środki MENiS Totalizator S 82.500,- środki Gminy 167.500,- | 32.500,- - | - 32.500,- | 250.000,- w tym: Środki MENiS Totalizator S 50.000,- Środki Gminy 200.000,- | 243.000,- |
| 3 | 801 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie ul. Al.Kasztanów. - .Boisko wielofunkcyjne - sztuczna trawa | 2004-2006 | 461.960,- | 21.960,- | 250.000,- w tym: środki MENiS Totalizator S 75.000,- środki Gminy 175.000,- | 75.000,- - | - | 175.000,- w tym: środki MENiS Totalizator S - środki Gminy 175.000,- | 265.000,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | # OGÓŁEM |  | 1.906.960 | 43.960,- | 550.000,- | 140.000,- w tym: śr. MENiS Totalizator S. 107.500,- śr. Gminy 32.500,- | 32.500,- | 442.500,- w tym: śr. MENiS Totalizator 50.000,- śr. Gminy 392.500,- | 1.420.500,- |

Uzasadnienie:

Ad. 1. Zgodnie z umowa projekt ulicy Zielonej zostanie opracowany w terminie do końca lutego 2006 roku. W związku z tym proponuje się z budżetu na bieżący rok  zdjąć kwotę w wysokości 32 500,00 zł.

Ad.2. Zgodnie z umową zakres robót obejmował realizację boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią oraz drenażu odwadniającego. W trakcie robót ze względu na obniżenie niwelety boiska stwierdzono konieczność wzmocnienia ogrodzenia i jego fundamentu. Stwierdzono również, ze boisko w nowym obrysie zachodzi na istniejące choć obecnie nieużywane zbiorniki ścieków sanitarnych. Zachodzi wiec konieczność likwidacji tych zbiorników. Od strony budynku szkolnego należy przedłużyć piłkochwyt, aby zabezpieczyć okna przed wybijaniem szyb. Ponadto uzyskaliśmy mniejszą niż planowano dotację z MENiS – u. W związku z tym proponuje się w budżecie na bieżący rok  zwiększyć środki gminy o kwotę  w wysokości 32 500,00 zł, a na rok 2006 zabezpieczyć kwotę w wysokości 243 000,00 zł.

Ad. 3. Zgodnie z umową zakres robót obejmował realizację boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią oraz drenażu odwadniającego. W trakcie robót ze względu na obniżenie niwelety boiska stwierdzono konieczność wzmocnienia ogrodzenia i jego fundamentu i wylania dodatkowego wzmocnienia jego fundamentu. Ponadto nie uzyskaliśmy planowanej dotacji z MENiS – u w wysokości 75 000,00 zł. W związku z tym proponuje się w budżecie na rok 2006 zabezpieczyć kwotę w wysokości 265 000,00 zł.