Załącznik Nr

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr.980/XLI/2005.

z dnia 22.09.2005r..

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Jednostki odpow.za realizację każdego etapu | Koszty realizacji | środki wykorzystane w roku 2004 r. | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Limit środków na 2006 rok | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | Budowa ulicy Tulipanów -odcinek 150 m do ul. Geodetów | 2005-2006 | INW | 540.000,- | - | 270.000,- | 270.000,- |  |
|  |  | # OGÓŁEM |  |  | 540.000,- |  | 270.000,- | 270.000,- |  |

Piaseczno, dnia 2005-09-02

Uzasadnienie:

Na podstawie projektów budowlano – wykonawczych opracowano  kosztorysy inwestorskie, które koszt budowy  ulicy Tulipanów określają na kwotę 540 000,00 zł. Proponuje się zadanie to realizować w cyklu dwuletnim, w związku z czym proponuje się zabezpieczyć w budżecie na 2006 rok kwotę w wysokości 270 000,00 zł. Zakres robót obejmowałby roboty drogowe (jezdnia, chodniki), kanalizacja deszczowa i oświetlenie.