Załącznik Nr.1										                                                                                                 do Uchwały Rady Miejskiej

Nr.981/XLI/2005.

z dnia 22.09.2005r.

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Jednostki odpow.za realizację każdego etapu | Koszty realizacji | środki wykorzystane w roku 2004 r. | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Limit środków na 2006 rok | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | Budowa ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Sienkiewicza do Ronda Solidarności oraz ulica Wschodnia na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Kilińskiego. | 2005-2006 | INW | 2.150.000,- | - | 100.000,- | 2.050.000,- | - |
|  |  | # OGÓŁEM |  |  | 2.150.000,- |  | 100.000,- | 2.050.000,- |  |

Piaseczno, dnia 2005-09-02

Uzasadnienie:

Na podstawie projektów budowlano – wykonawczych opracowano  kosztorysy inwestorskie, które koszt przebudowy  ulicy Kościuszki określają na kwotę 2 150 000,00 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim, w związku z czym proponuje się zwiększyć kwotę na 2006 rok do wysokości 2 050 000,00 zł. Zakres robót obejmowałby roboty drogowe (jezdnia, chodniki, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa), kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i oświetlenie.