Załącznik Nr.2

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr.971/XLI/2005

z dnia 22.09.2005r..

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Zmiana planu 2005 r. zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2005 r. zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2005 roku | Limit środków na 2006 rok | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 1. | 600 | Przebudowa ulicy Szkolnej na odc. od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego. | 2005-2006 | 1.550.000,- | - | - | 250.000,- | 250.000,- | 1.300.000,- | - |

Piaseczno, dnia 2005-09-02

Uzasadnienie:

Aktualnie opracowywany jest wielobranżowy projekt przebudowy ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Wojska Polskiego. Zakres projektu obejmuje branże drogową (jezdnia, chodniki i dodatkowe miejsca postojowe), kanalizację deszczową, sanitarną i oświetlenie. Aktualnie na zlecenie Zakładu Energetycznego opracowywany jest projekt przebudowy zasilania i oświetlenia terenu osiedla mieszkaniowego bezpośrednio przylegającego do ulicy Szkolnej i należy koordynować sprawy związane z projektowaniem układu drogowego i oświetlenia. W związku z tym, że zadanie to obejmuje bardzo duży zakres robót dla wielu branż, proponuje się przebudowę ulicy umieścić w zadaniach inwestycyjnych.

Na podstawie aktualnie  opracowywanych projektów budowlano – wykonawczych oszacowano koszt przebudowy  ulicy Szkolnej na kwotę 1 550 000,00 zł. Zadanie to proponuje się realizować w cyklu dwuletnim, w związku z czym proponuje się w budżecie na 2006 rok zabezpieczyć na to zadanie kwotę w wysokości 1 300 000,00 zł. Zakres robót obejmowałby roboty drogowe (jezdnia, chodniki, dodatkowe miejsca parkingowe), kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i oświetlenie.