---WZÓR----

UMOWA Nr IT/......./2014

W dniu ..................................... pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5,  zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy  -   inż. Zdzisława Lisa

a

……………………………………………………………………………………………..…….

wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… pod nr KRS…………………  nr NIP……………… z kapitałem zakładowym w wysokości…………………. zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………

zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych. umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy to jest: Ul. Sarmacka w Głoskowie – wykonanie jezdni z kostki betonowej po wybudowaniu kanalizacja sanitarnej, wodociągu i odwodnienia. szczegółowo opisany w załączniku Nr 1 do umowy będącym jej integralną częścią.

§ 2

- Roboty objęte umową winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami.

Stosowane materiały winny odpowiadać przepisom ogólnym i posiadać odpowiednie atesty.

- Zamawiający i jego nadzór mają prawo w trakcie realizacji Umowy odrzucić materiały i prace niezgodne z wymogami technicznymi. Takie odrzucenie powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

§ 3

- Termin realizacji przedmiotu umowy – 30 grudzień 2014

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie 5 dni od zawarcia umowy.

§ 4

    - Wykonawca ubezpieczy roboty w firmie ubezpieczeniowej.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy od dnia jego protokolarnego przekazania Wykonawcy do dnia odbioru końcowego.

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwotę …………………brutto (słownie: ………………………………). Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.

- Należność za wykonane prace Zamawiający przeleje na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego odbioru robót, w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

§ 6

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu wszystkich prac objętych umową, przeprowadzeniu pozytywnych prób, badań i sprawdzeń właściwych dla tego typu robót a wynikających z obowiązujących przepisów i norm technicznych.

- Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną ujawnione wady bądź usterki, Zamawiający będzie uprawniony do przerwania czynności odbiorowych do czasu usunięcia wad i/lub usterek.

§ 7

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: Jan Grzesiak

- Ze strony Wykonawcy kierownictwo robót obejmuje: ……………………..

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …. miesięcy począwszy od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest od usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od powiadomienia o wadzie.

§ 9

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości robót brutto tj. …………….. (słownie: ………………….) i zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: …………………………

- Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70 % kwoty zabezpieczenia nie później niż 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac, po potrąceniu ewentualnych strat lub kaucji,

- 30 % w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 10

# Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia;

# Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

# Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

# Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

# Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiązany jest do przyjęcia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższego niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

# Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

# przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,

# przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi, z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty,

# wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, obejmującej dany zakres robót,

# zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót  i wystawieniu na jego podstawie faktury.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

        - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1.

        - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

        - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,

        - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,

        - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto,

        - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

        - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki ustawowe.

§ 12

Zamawiający może odstąpić od umowy:

      - jeżeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji umowy po przekazaniu terenu budowy i wyznaczeniu przez Zamawiającego dodatkowego 7 dniowego terminu na rozpoczęcie prac,

      - jeżeli zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1.

§ 13

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Zamawiający zgodnie z art.144 Ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega możliwość zamiany umowy w następujących przypadkach:

- Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przekazanie terenu budowy w terminie określonym  w § 3. ust.2 nie będzie możliwe,

- Jeżeli w toku realizacji prac zostaną ujawnione urządzenia infrastruktury technicznej należące do innych podmiotów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (telekomunikacja, energetyka itp.), które wymagają ich obejścia lub usunięcia

- W przypadku opadów lub innych zjawisk atmosferycznych przekraczających średnie krajowe z ostatnich lat, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robot.

§ 15

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 17

Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykaz załączników:

1. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy rodzaju i cen jednostkowych prac

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

(podpisy)									(podpisy)