Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 36889-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Piaseczno
Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie budynku ZSP w Jazgarzewie w Gminie Piaseczno pod względem zabezpieczeń P.Poż poprzez wykonanie robót budowlanych w oparciu o protokół konieczności z dnia 01.02.2016r oraz Postanowienie Mazowieckiego...

Piaseczno: Dostosowanie budynku ZSP w Jazgarzewie w Gminie Piaseczno pod względem zabezpieczeń P.Poż.
Numer ogłoszenia: 51955 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36889 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku ZSP w Jazgarzewie w Gminie Piaseczno pod względem zabezpieczeń P.Poż..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie budynku ZSP w Jazgarzewie w Gminie Piaseczno pod względem zabezpieczeń P.Poż poprzez wykonanie robót budowlanych w oparciu o protokół konieczności z dnia 01.02.2016r oraz Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12.01.2016r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- MPROJEKT Polska, ul.Przewodowa 29, 04-874 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 506455,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 620000,00

- Oferta z najniższą ceną: 620000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 620000,00

- Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zlecenie zamówienia wynika z faktu, że na etapie robót zaszła konieczność wykonania robót budowlanych poprzez: 1. Dostosowanie budynku zgodnie Postanowieniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12.01.2016r. uwzględniającymi m.in.: - Wydzielenie przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej budynku sali gimnastycznej. - Zapewnienie odpowiedniej ewakuacji z budynku poprzez dostosowanie dróg ewakuacyjnych np. pod względem użytych materiałów. -Wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o odpowiedniej odporności ogniowej w celu wydzielenia odpowiednich stref. -Zabezpieczenie istniejącej więźby dachowej na starym skrzydle szkoły do odporności ogniowej dachu EI30. -Wykonania w budynku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 2. Wymianie nieszczelnego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi nad istniejącym skrzydłem szkoły celem zabezpieczenia przed zniszczeniem konstrukcji dachu i wykonywanych zabezpieczeń p.poż. Prace należy wykonać na podstawie wytycznych z Postanowienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12.01.2016r.oraz oraz ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z października 2015r Wykonanie w/w robót przez Generalnego Wykonawcę motywuje się: Brakiem możliwości zakończenia przedmiotowej realizacji przez Generalnego Wykonawcę firmę MPROJEKT Polska sp. z o.o. zgodnie z założeniami projektu podstawowego (który posiadał wady pod względem zabezpieczenia p.poż). Niewykonanie robót dodatkowych uniemożliwia uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, czyli jednego z podstawowych założeń przedmiotowej inwestycji. Dodatkowo stwierdzono, że wykonanie prawidłowo funkcjonującego zabezpieczenia p.poż istniejącej więźby dachowej jest niemożliwe ze względu na nieszczelności pokrycia dachowego. W związku z powyższym zachodzą w pełni przesłanki określone w art. 67 ust 1 pkt 5 lit b Pzp.