Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 254511-2014 z dnia 2014-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piaseczno

Przedmiotem zamówienia jest budowa parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania wskazane poniżej: 1) Gospodarka drzewostanem i nowe nasadzenia. 2) Dostawa i montaż...

Termin składania ofert: 2014-12-23

--------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 4757 - 2015; data zamieszczenia: 13.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254511 - 2014 data 09.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, fax. 022 70 17 692.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania wskazane poniżej: 1) Gospodarka drzewostanem i nowe nasadzenia. 2) Dostawa i montaż wyposażenia parku - plac zabaw, park linowy, boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, nawierzchnia bezpieczna. 3) Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławki, kosze, stoły, tablice informacyjne, stojaki na rowery. 4) Budowa alejki pieszej, parkingu, placu wejściowego, ogrodzenia. 5) Budowa oświetlenia parkowego. Termin realizacji 31.12.2014r. Termin realizacji może ulec przesunięciu do dnia 30.06.2015 r. pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania wskazane poniżej: 1) Gospodarka drzewostanem i nowe nasadzenia. 2) Dostawa i montaż wyposażenia parku - plac zabaw, park linowy, boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, nawierzchnia bezpieczna. 3) Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławki, kosze, stoły, tablice informacyjne, stojaki na rowery. 4) Budowa alejki pieszej, parkingu, placu wejściowego, ogrodzenia. 5) Budowa oświetlenia parkowego. Termin realizacji robót: - zadanie 1 do 15.03.2015 r. - pozostałe zadania do 30.06.2015 r. - harmonogram wykonywania prac będzie ustalany z wyłonionymi Wykonawcami na koordynacjach w trakcie realizacji robót. Wykonawcy zobowiązani będą do dostosowania swoich terminów do ustalonego harmonogramu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.12.2014..

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.06.2015.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.1 pkt3.

W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.12.2014.

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 15.03.2015.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.2 pkt3.

W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.12.2014..

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.06.2015.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.3 pkt3.

W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.12.2014..

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.06.2015.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.4 pkt3.

W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.12.2014..

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.06.2015.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.5 pkt3.

W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.12.2014.

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.06.2015..