# UMOWA - WZÓR

W dniu ...................... 2015 r. w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 reprezentowaną przez: I Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy  -  mgr inż. Annę Juszczyk

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a ..............................................................................................................................

wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….pod nr KRS………………………………………….

nr NIP…………………z kapitałem zakładowym w wysokości………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .............................................................................................................................

2. .............................................................................................................................

Na podstawie art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych    i wybranej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów  na terenie gminy Piaseczno.

2.Wyszczególnienie i opis przekazywanego do konserwacji systemu wybudowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami stawianymi dla tego typu obiektów, przedstawiono szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki „A” do umowy będącym jej integralną częścią.

§ 2

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.)Dwukrotne koszenie i oczyszczenie przydrożnych rowów i przepustów na terenie gminy Piaseczno.

- Pierwsza konserwacja do 15 lipca 2015 roku.

- Druga konserwacja do 31 października 2015 roku.

2.)Prowadzenie dziennika robót i przekazywanie tygodniowego raportu z wyszczególnieniem wykonanych prac.

- Roboty objęte Umową winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy nie należą niżej wymienione prace i koszty:

- remonty kapitalne   budowli oraz sieci odwodnieniowej.

- prace wynikające z zaleceń instytucji nadzorujących obiekty i sieć    kanalizacyjną mające charakter inwestycji.

§ 4

W przypadku wystąpienia awarii na urządzeniach odwodnieniowych otwartych naprawa zostanie wykonana przez Wykonawcę, który powiadomi o tym Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy odpływ wody lub ścieków kanałem zastępczym lub przez pompowanie.

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przy wykonywaniu umowy.

§ 6

1. Za wymienione w § 2 prace Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. Ceny jednostkowe nie ulegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.

Podatek VAT będzie naliczony wg stanu prawnego na dzień wystawienia faktury.

2. Podstawą do zapłaty Wykonawcy  będzie wystawiona  faktura na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru.

3.Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie …. dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

4. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie może przekraczać kwoty……………………………….

§ 7

# Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzający zawrzeć umowę  o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty będące przedmiotem niniejszej umowy,   a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,    w terminie 7 dni od jej zawarcia.

# Podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

# Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

# Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian,  w terminie 7 dni od jej zawarcia.

# Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiązany jest do przyjęcia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższego niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

# Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

# a). przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,

# b). przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi,   z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty,

# c). wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę  Zamawiającemu, obejmującej dany zakres robót,

# d).  zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót  i wystawieniu na jego podstawie faktury.

- Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi nakładać       na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązek przedkładania  do Zamawiającego ksero wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i

szczegółowym zakresem robót wykonanych przez podwykonawcę lub

dalszego podwykonawcę zgodnym z zawartą umową.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadkach:

a).  nie przystąpienia do I koszenia w terminie 1 czerwca a do II koszenia w        terminie 15 września w wysokości 30% wynagrodzenia brutto .

b). za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust 1 umowy – wysokości 30% wynagrodzenia brutto.

c).  rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych     w §10 ust 2 - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust 5.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar za zwłokę z bieżących faktur.

- Jeżeli wysokość szkody, powstałej przez Zamawiającego, przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowo określonej.

§ 9

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 5% wartości umowy brutto tj. kwotę ........................................................złotych       w formie: …………………………………

2. Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy nie później niż 30 dni od daty zakończenia umowy, po potrąceniu ewentualnych kar umownych.

§ 10

1. Umowa zostaje zawarta  na okres od daty podpisania umowy do 31.10. 2015 roku lub do wyczerpania łącznego wynagrodzenia brutto wykonawcy, określonego w § 6 ust. 5.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia:

- w przypadku stwierdzenia przez specjalnie powołaną przez Zamawiającego komisję z udziałem przedstawiciela Wykonawcy rażących zaniedbań Wykonawcy w wykonywaniu umowy.

- w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.

- zwłoki w realizacji zamówienia zgodnie z terminem § 2 punkt 1 podpunkt 1a, b. przekraczającym 14 dni.

§ 11

Przelew wierzytelności wymaga zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Wszelkie zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem unieważnienia.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

1). Opis przedmiotu zamówienia – „A”

2). Oferta przetargowa

Zamawiający				                     Wykonawca

|  |  | KOSZTORYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obejmuje jednorazową konserwację według szacunkowych obmiarów |  |  |  |  |
| Lp |  |  | Obmiar szacunkowy | jm | cena jedn brutto | Wartość brutto |
| 1 | KNR 15-01 0114-04 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przyskarpowego o szer. 1m | 166 335 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 15-01 0115-02 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m | 166 335 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 15-01 0114-09 | Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, dna i pasa przyskarpowego o szer. 1m | 14 332 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 15-01 0116-02 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 0.4 m. Grub. warstwy odmulanej 20 cm | 3 580 | m |  |  |
| 5 | KNR 15-01 0116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1,2 m. Grub. warstwy odmulanej 30 cm | 1 050 | m |  |  |
| 6 | KNR 15-01 0116-02 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 2.4 m. Grub. warstwy odmulanej 20 cm | 1 750 | m |  |  |
| 7 | KNR 15-01 0113-02 | Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 0,6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. warstwy namułu 20 cm | 3 580 | m |  |  |
| 8 | KNR 15-01 0113-03 | Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 1,2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. warstwy namułu 30 cm | 1 050 | m |  |  |
| 9 | KNR 15-01 0113-02 | Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 2.4 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. warstwy namułu 20 cm | 1 750 | m |  |  |
| 10 | KNNR-W 10 2509-01 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m | 9 549 | m |  |  |
| 11 | KNNR-W 10 2509-02 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu 0,30 m | 4 848 | m |  |  |
| 12 | KNNR-W 10 2509-03 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m | 3 710 | m |  |  |
| 13 | KNR 15-01 0115-08 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % | 5 061 | m2 |  |  |
| 14 | KNNR 1 0303-02 analogia | Ręczne doniesienie na płachtach porostów po skoszeniu i hakowaniu traw. | 60 | mp |  |  |
| 15 | KNNR 1 0303-04 analogia | Ręczne doniesienie na płachtach porostów po skoszeniu i hakowaniu traw, - dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wys. przy przew. w górę lub z góry na odl. 10 m | 60 | mp |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0109-04 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia na całej długości kanału | 0,1200 | ha |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0111-04 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem na odległość do 2 km. z utylizacją. | 1 200 | m2 |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0110-05 analogia | Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu krotność =16 1 mp = 9 m2 | 133 | mp |  |  |
| 19 | KNR 15-01 0108-01 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,4 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 | 1 542 | m |  |  |
| 20 | KNR 15-01 0108-02 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 | 601 | m |  |  |
| 21 | KNR 15-01 0108-03 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,8 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 | 34 | m |  |  |
| 22 | KNR 15-01 0108-04 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 | 400 | m |  |  |
| 23 | KNR 15-01 0108-05 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 | 33 | m |  |  |
| 24 | KNR 15-01 0108-06 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 | 4 | m |  |  |
| 25 | KNR 4-05II 0101-04 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.40 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału | 431 | m |  |  |
| 26 | KNR 4-05II 0101-06 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału | 205 | m |  |  |
| 27 | KNR 4-05II 0101-08 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 1.00 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału | 24 | m |  |  |
| 28 | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | 60 | m3 |  |  |
| 29 | KNR 2-21 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami z utylizacją | 60 | m3 |  |  |
| 30 | KNR 2-21 0101-05 | Uzupełnienie tłuczniem wyrwy w skarpie za wylotem z rurociągów parku na kanale Piaseczyńskim | 8 | m3 |  |  |
| 31 | KNP 16 0209-03.02 analogia | Uzupełnienie tłuczniem wyrwy w skarpie za wylotem z rurociągów parku na kanale Piaseczyńskim | 8 | m3 |  |  |
| Wartość netto | za pierwszą konserwację |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto całkowita za I Koszenie |  |  |  |  |
| Łączna kwota brutto za dwie konserwacje |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK „A”

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne koszenie i oczyszczenie przydrożnych rowów i przepustów na terenie gminy Piaseczno. Pierwsza konserwacja do 15 lipca, druga do 31 października 2015 roku.

- W ramach zamówienia należy wykonać dwukrotne koszenie i oczyszczenie przydrożnych rowów i przepustów oraz cieków podstawowych na terenie gminy Piaseczno. W ramach prac należy uwzględnić również koszty wywozu wybranych kamieni, gruzu, puszek, skoszonej trawy oraz innych zanieczyszczeń.

- Składana oferta winna uwzględniać sumę wszystkich pozycji z przedmiaru robót jako iloczyn szacunkowych obmiarów i jednostkowych cen wyszczególnionych w kosztorysie prac. Oceniana będzie łączna wartość brutto za dwukrotną konserwację. Cena będzie stanowić jedynie podstawę do wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie według cen jednostkowych na podstawie rzeczywistego wykonania prac.

- Sposób realizacji robót:

Należy prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia.

- W przypadku wykonywania prac i wystąpienia kolizji  z istniejącymi urządzeniami podziemnymi uzyskać akceptację właścicieli tych urządzeń w zakresie  prawidłowości wykonanych robót.

- Oferent po wykonaniu pierwszej konserwacji do 15 lipca 2015 roku na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru wystawi fakturę.

- Po wykonaniu drugiego koszenia do 31 października 2015 roku na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru wystawi fakturę.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Informacji w sprawie zamówienia udziela mgr inż. Bronisław Żukrowski, Dorota Gołaś tel.  22 701-76-76.